# Planejamento Completo — Sistema de Lower Third para OBS

# 1. Visão geral

O projeto será um sistema web de **overlay gráfica para OBS**, inspirado no modelo de uso de ferramentas como Uno Overlay:

uma URL para o **painel de controle**;

uma URL para a **overlay**;

a overlay é adicionada ao OBS como **Fonte de Navegador**;

qualquer computador autorizado pode abrir o painel e alterar a mesma overlay;

alterações aparecem em tempo real no OBS;

não haverá servidor próprio nem hospedagem adicional;

o frontend Next.js será hospedado na **Vercel**;

dados, arquivos e sincronização em tempo real serão fornecidos pelo **Supabase Cloud**.

Arquitetura:

INTERNET

│

▼

┌─────────────────┐

│  NEXT.JS /      │

│  VERCEL         │

└────────┬────────┘

│

┌────────────┼────────────┐

│            │            │

▼            ▼            ▼

PAINEL A      PAINEL B      OBS

/painel/...   /painel/...  /overlay/...

│            │            │

└────────────┼────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ SUPABASE CLOUD  │

│                 │

│ PostgreSQL      │

│ Realtime        │

│ Storage         │

│ Auth            │

└─────────────────┘

---

# Next.js

**Hospedagem: Vercel**

Responsável por:

painel de controle;

página da overlay;

rotas;

interface;

autenticação visual;

APIs/Server Actions quando necessário.

# Supabase

Responsável por:

banco PostgreSQL;

Realtime;

Storage para logos e imagens;

autenticação, caso seja adicionada;

persistência das configurações.

# Não utilizar

Nesta primeira arquitetura não será necessário:

VPS;

servidor Node.js próprio;

Socket.io próprio;

Cloudflare Tunnel;

Hostinger para esta aplicação;

WebSocket customizado.

O Supabase Realtime substituirá a necessidade de um servidor WebSocket próprio.

---

A recomendação é utilizar um subdomínio dedicado.

Exemplo:

lower.seudominio.com

Rotas:

https://lower.seudominio.com/painel/ba-ao-vivo

https://lower.seudominio.com/overlay/ba-ao-vivo

Outras overlays:

https://lower.seudominio.com/painel/esportes

https://lower.seudominio.com/overlay/esportes

https://lower.seudominio.com/painel/entrevista

https://lower.seudominio.com/overlay/entrevista

A configuração do subdomínio será feita na Vercel, apontando o DNS conforme solicitado pela plataforma.

## Alternativa sem subdomínio

Também é possível usar um domínio já existente:

https://seudominio.com/lower/painel/ba-ao-vivo

https://seudominio.com/lower/overlay/ba-ao-vivo

**Recomendação:** usar o subdomínio `lower.seudominio.com`, pois deixa o sistema isolado e organizado.

---

Cada overlay terá um identificador único chamado `slug`.

Exemplo:

ba-ao-vivo

As URLs serão:

/painel/ba-ao-vivo

/overlay/ba-ao-vivo

Todos os painéis abertos em:

/painel/ba-ao-vivo

controlam a mesma configuração.

Fluxo:

PAINEL COMPUTADOR A

│

│ altera título

▼

SUPABASE

│

│ Realtime

├──────────────────┬──────────────────┐

▼                  ▼                  ▼

PAINEL A ATUALIZA   PAINEL B ATUALIZA      OBS

ATUALIZA

Não importa de qual painel a alteração foi feita. A alteração passa a ser o estado atual daquela overlay.

---

No OBS será criada uma Fonte de Navegador.

URL:

https://lower.seudominio.com/overlay/ba-ao-vivo

Configuração inicial recomendada:

Largura: 1920

Altura: 1080

FPS: padrão do OBS

A página `/overlay/[slug]`:

terá fundo transparente;

não mostrará painel;

não mostrará controles;

renderizará apenas a lower third;

receberá atualizações em tempo real.

A fonte poderá ser colocada na camada superior da cena.

## Organização recomendada no OBS

CENA

│

├── Câmera

├── Vídeo

├── Imagens

├── Outros elementos

│

└── LOWER THIRD

└── Fonte de Navegador

https://lower.seudominio.com/overlay/ba-ao-vivo

Se a mesma lower for usada em várias cenas, pode ser usada como fonte compartilhada/reutilizada conforme a organização do OBS.

---

A primeira versão será baseada no modelo fornecido:

RETÂNGULO SUPERIOR

┌───────────────┐

│               │

└───────────────┘

ÁREA BRANCA COM DOIS TEXTOS         LOGO

┌───────────────────────────┐      ┌───────┐

│ TEXTO PRINCIPAL           │      │       │

│ Texto secundário          │      │ LOGO  │

└───────────────────────────┘      └───────┘

RETÂNGULO INFERIOR

┌───────────────────────────────────────────────────┐

└───────────────────────────────────────────────────┘

O layout não será uma imagem única.

Cada elemento será independente:

1. retângulo superior;

2. área principal;

3. texto principal;

4. texto secundário;

5. container da logo;

6. logo;

7. retângulo inferior.

Isso permite controlar cada elemento separadamente.

---

# 7.1 Retângulo superior

Configurações:

posição X;

posição Y;

largura;

altura;

cor sólida;

gradiente;

cor inicial;

cor final;

direção do gradiente;

opacidade;

rotação, opcional;

borda;

espessura da borda;

cor da borda;

canto superior esquerdo;

canto superior direito;

canto inferior direito;

canto inferior esquerdo.

# 7.2 Retângulo inferior

Mesmas configurações do retângulo superior.

# 7.3 Área branca

Configurações:

posição;

largura;

altura;

cor de fundo;

opacidade;

quatro cantos independentes;

sombra, opcional.

# 7.4 Texto principal

Configurações:

conteúdo;

posição;

largura máxima;

fonte;

tamanho;

peso;

cor;

alinhamento;

altura de linha;

espaçamento entre letras;

sombra, opcional;

caixa alta, opcional.

# 7.5 Texto secundário

Mesmas configurações básicas do texto principal.

# 7.6 Logo

Configurações:

upload;

tamanho;

posição X;

posição Y;

ajuste da imagem;

fundo transparente;

fundo redondo;

fundo quadrado;

cor do fundo;

padding;

borda;

raio personalizado;

sombra, opcional.

---

Cada forma terá quatro valores independentes:

┌──────────────────────┐

│  superior esquerdo   superior direito

│

│

│  inferior esquerdo   inferior direito

└──────────────────────┘

Dados:

{

"topLeft": 24,

"topRight": 24,

"bottomRight": 0,

"bottomLeft": 0

}

No CSS, o conceito será:

border-radius:

var(--top-left)

var(--top-right)

var(--bottom-right)

var(--bottom-left);

O painel deverá permitir editar os quatro valores individualmente.

---

O canvas lógico inicial será:

1920 × 1080

Cada elemento será posicionado por coordenadas.

Exemplo:

{

"x": 220,

"y": 630,

"width": 440,

"height": 58

}

Isso garante previsibilidade no OBS.

# Responsividade

A overlay deverá ser projetada para manter proporção quando a fonte de navegador tiver outra resolução.

Estratégia:

trabalhar internamente com canvas base de 1920×1080;

aplicar escala proporcional;

preservar as coordenadas originais.

Assim, o editor e a overlay usam o mesmo sistema de referência.

---

A página:

/painel/[slug]

terá duas áreas principais.

# Lado esquerdo

Prévia da lower.

┌────────────────────────────────────┐

│                                    │

│                                    │

│          PRÉVIA AO VIVO            │

│                                    │

│    ────────                        │

│    MÁRIO CARVALHO        [LOGO]     │

│    APRESENTADOR                     │

│    ───────────────────────────      │

│                                    │

└────────────────────────────────────┘

# Lado direito

Controles.

LOWER THIRD

VISIBILIDADE

[ ATIVAR ] [ DESATIVAR ]

TEXTOS

Título

[ MÁRIO CARVALHO ]

Subtítulo

[ APRESENTADOR ]

LOGO

[ Upload ]

FUNDO DA LOGO

( ) Transparente

( ) Redondo

( ) Quadrado

ELEMENTOS

[ Barra superior ]

[ Área principal ]

[ Barra inferior ]

[ Logo ]

ANIMAÇÃO

[ Selecionar animação ]

---

A visibilidade será armazenada no banco.

Campo:

is_active

Valores:

true

false

Quando:

true

A overlay aparece.

Quando:

false

A overlay desaparece.

A mudança será enviada pelo Supabase Realtime.

---

A primeira versão deve suportar:

1. fade;

2. entrada pela esquerda;

3. entrada pela direita;

4. entrada de baixo;

5. saída pela esquerda;

6. saída pela direita.

Configuração:

{

"animation": {

"enter": "slide-left",

"exit": "fade",

"duration": 500

}

}

A animação será controlada no navegador e não no OBS.

---

# Tabela `overlays`

Estrutura proposta:

| Campo | Tipo | Descrição |

|---|---|---|

| id | uuid | ID da overlay |

| slug | text | Identificador na URL |

| name | text | Nome da overlay |

| config | jsonb | Configuração completa |

| is_active | boolean | Visibilidade |

| created_at | timestamptz | Criação |

| updated_at | timestamptz | Última alteração |

## Exemplo de registro

{

"id": "uuid",

"slug": "ba-ao-vivo",

"name": "BA AO VIVO",

"is_active": true,

"config": {}

}

# Por que usar JSONB?

Porque a lower terá muitas configurações visuais.

Em vez de criar dezenas de colunas:

top_bar_x

top_bar_y

top_bar_width

top_bar_height

top_bar_color

...

a configuração visual ficará centralizada em `config`.

Isso torna o sistema mais flexível.

---

Modelo inicial:

{

"canvas": {

"width": 1920,

"height": 1080

},

"texts": {

"title": {

"content": "MÁRIO CARVALHO",

"x": 280,

"y": 710,

"fontSize": 42,

"fontWeight": 700,

"color": "#173A7A",

"fontFamily": "Arial"

},

"subtitle": {

"content": "APRESENTADOR",

"x": 280,

"y": 765,

"fontSize": 24,

"fontWeight": 400,

"color": "#333333"

}

},

"topBar": {

"x": 220,

"y": 630,

"width": 440,

"height": 58,

"background": {

"type": "solid",

"color": "#1678D3"

},

"radius": {

"topLeft": 25,

"topRight": 25,

"bottomRight": 0,

"bottomLeft": 0

}

},

"contentBox": {

"x": 220,

"y": 688,

"width": 1100,

"height": 138,

"background": "#FFFFFF"

},

"bottomBar": {

"x": 220,

"y": 826,

"width": 1200,

"height": 48,

"background": {

"type": "gradient",

"start": "#1678D3",

"end": "#6200D8",

"direction": "right"

}

},

"logo": {

"url": null,

"x": 1220,

"y": 670,

"width": 150,

"height": 150,

"backgroundType": "circle",

"backgroundColor": "#FFFFFF",

"padding": 10

},

"animation": {

"enter": "slide-left",

"exit": "fade",

"duration": 500

}

}

---

O Realtime será responsável por manter todos sincronizados.

Fluxo:

PAINEL A

│

│ UPDATE

▼

SUPABASE DATABASE

│

│ realtime event

├───────────────┬────────────────┐

▼               ▼                ▼

PAINEL A        PAINEL B          OVERLAY

Quando a linha da tabela `overlays` for alterada:

painel A recebe a atualização;

painel B recebe a atualização;

overlay no OBS recebe a atualização.

Não será necessário recarregar a página.

---

# Alterações simples

Exemplos:

ativar;

desativar;

alterar cor;

mover elemento.

Podem ser enviadas imediatamente.

# Campos de texto

Para evitar uma gravação a cada tecla:

M

MA

MÁ

MÁR

MÁRI

MÁRIO

será utilizado debounce.

Exemplo:

500 ms

Após o usuário parar de digitar por 500 ms, a atualização é enviada.

Também poderá existir um botão:

[ APLICAR ]

se desejado.

---

Regra inicial:

**última alteração vence para o campo alterado.**

Para reduzir conflitos, o painel deve atualizar somente o trecho que foi alterado.

Exemplo:

Pessoa A altera:

texts.title.content

Pessoa B altera:

bottomBar.background.end

As duas alterações devem coexistir.

Não é recomendado enviar o JSON inteiro com base em uma cópia antiga sem sincronização.

A implementação deverá:

1. receber o estado atual;

2. atualizar apenas o campo editado;

3. persistir a nova configuração;

4. receber o estado atualizado pelo Realtime.

---

Será criado um bucket no Supabase Storage:

overlay-assets

Estrutura lógica:

overlay-assets/

├── ba-ao-vivo/

│   └── logo.png

├── esportes/

│   └── logo.png

└── entrevista/

└── logo.png

O painel permitirá:

enviar logo;

substituir logo;

remover logo.

A URL resultante será salva na configuração da overlay.

Formatos iniciais recomendados:

PNG;

SVG;

WEBP.

Limite de tamanho recomendado:

5 MB

---

Estrutura recomendada:

lower-overlay/

│

├── app/

│   ├── layout.tsx

│   ├── page.tsx

│   │

│   ├── painel/

│   │   └── [slug]/

│   │       └── page.tsx

│   │

│   └── overlay/

│       └── [slug]/

│           └── page.tsx

│

├── components/

│   ├── overlay/

│   │   ├── LowerThird.tsx

│   │   ├── OverlayCanvas.tsx

│   │   ├── Shape.tsx

│   │   ├── TextElement.tsx

│   │   └── LogoElement.tsx

│   │

│   └── panel/

│       ├── ControlPanel.tsx

│       ├── LivePreview.tsx

│       ├── TextControls.tsx

│       ├── ShapeControls.tsx

│       ├── LogoControls.tsx

│       └── AnimationControls.tsx

│

├── hooks/

│   ├── useOverlay.ts

│   └── useOverlayRealtime.ts

│

├── lib/

│   ├── supabase/

│   │   ├── client.ts

│   │   └── server.ts

│   └── overlay-defaults.ts

│

├── types/

│   └── overlay.ts

│

└── public/

---

# `LowerThird.tsx`

Componente central.

Recebe:

config

isActive

E monta:

barra superior;

área central;

textos;

logo;

barra inferior.

O mesmo componente será utilizado para:

preview do painel;

overlay do OBS.

Isso evita diferenças entre o que é editado e o que aparece no OBS.

# `LivePreview.tsx`

Exibe uma miniatura ou preview escalado da overlay.

# `ControlPanel.tsx`

Centraliza os controles.

# `useOverlayRealtime.ts`

Responsável por escutar atualizações do Supabase.

---

Mesmo que inicialmente o painel seja simples, a overlay pública e o painel não devem ter o mesmo nível de acesso.

Recomendação:

/overlay/[slug]

Pode ser acessível publicamente ou por URL secreta.

/painel/[slug]

Deve ter proteção.

Opções:

## Opção simples

Token secreto na URL:

/painel/ba-ao-vivo?key=TOKEN

## Opção recomendada

Supabase Auth.

Usuário autorizado faz login e recebe permissão de edição.

Para a primeira versão, pode ser implementada uma senha simples ou Supabase Auth.

---

Recomendação:

OVERLAY

https://lower.seudominio.com/overlay/ba-ao-vivo

A overlay precisa ser fácil para o OBS carregar.

Painel:

https://lower.seudominio.com/painel/ba-ao-vivo

Protegido.

O ideal é não expor credenciais do Supabase no navegador além das chaves públicas apropriadas.

Nunca usar chave `service_role` no frontend.

---

Na Vercel:

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=

Se houver operações administrativas no servidor:

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=

A `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` nunca deve ser enviada para o navegador.

---

Ativar RLS nas tabelas.

Políticas iniciais:

leitura da overlay conforme necessidade;

atualização apenas por usuário autenticado;

upload apenas por usuário autorizado.

Se a overlay for pública, a política poderá permitir apenas `SELECT` para o registro correspondente, sem permitir edição.

---

A página inicial poderá, futuramente, listar overlays:

MINHAS OVERLAYS

[ BA AO VIVO ]       [ EDITAR ]

[ ESPORTES ]         [ EDITAR ]

[ ENTREVISTA ]       [ EDITAR ]

[ + NOVA OVERLAY ]

Não é obrigatório para o MVP.

O MVP pode começar diretamente com:

/painel/ba-ao-vivo

---

A primeira versão deve ter:

# Overlay

☐ fundo transparente;

☐ resolução lógica 1920×1080;

☐ barra superior;

☐ área principal;

☐ barra inferior;

☐ texto principal;

☐ texto secundário;

☐ logo;

☐ ativar/desativar;

☐ atualização em tempo real.

# Painel

☐ edição de dois textos;

☐ ativar;

☐ desativar;

☐ preview ao vivo;

☐ upload de logo;

☐ modo transparente/redondo/quadrado para logo;

☐ posição X/Y;

☐ largura/altura;

☐ cor;

☐ gradiente;

☐ quatro cantos independentes.

# Infraestrutura

☐ Next.js;

☐ Vercel;

☐ Supabase Cloud;

☐ PostgreSQL;

☐ Realtime;

☐ Storage;

☐ subdomínio.

---

Depois do MVP:

múltiplos templates;

duplicar overlay;

salvar presets;

fontes personalizadas;

mais de dois textos;

relógio;

data;

contador;

QR Code;

imagens adicionais;

sombras;

animações avançadas;

entrada e saída por elemento;

copiar configurações;

histórico de alterações.

---

Em uma versão posterior, o painel poderá permitir selecionar elementos diretamente no preview:

┌────────────────────────────────────┐

│                                    │

│    [ Barra superior selecionada ]  │

│       ↔ largura                    │

│       ↕ altura                     │

│                                    │

│  [ MÁRIO CARVALHO ]                │

│                         [ LOGO ]    │

│                                    │

└────────────────────────────────────┘

O usuário poderá:

arrastar;

redimensionar;

selecionar;

editar propriedades.

Para o MVP, recomendo começar com campos numéricos X/Y/largura/altura.

---

# Criar overlay

1. Criar registro "ba-ao-vivo"

2. Gerar slug

3. Aplicar configuração padrão

# Configurar OBS

1. Abrir OBS

2. Adicionar Fonte de Navegador

3. Inserir:

https://lower.seudominio.com/overlay/ba-ao-vivo

4. Configurar 1920×1080

5. Colocar na camada superior

# Controlar

Em qualquer computador:

1. Abrir:

https://lower.seudominio.com/painel/ba-ao-vivo

2. Editar texto

3. Alterar logo, se necessário

4. Clicar em ATIVAR

5. A alteração aparece no OBS

# Desativar

1. Abrir qualquer painel autorizado

2. Clicar em DESATIVAR

3. A lower sai da tela

---

# Etapa 1 — Fundação

criar projeto Next.js;

conectar Supabase;

configurar variáveis;

criar tabela `overlays`;

criar bucket `overlay-assets`;

configurar RLS;

criar configuração padrão.

# Etapa 2 — Renderização

criar `LowerThird`;

criar canvas lógico;

implementar barras;

implementar área central;

implementar textos;

implementar logo;

criar fundo transparente.

# Etapa 3 — Overlay OBS

criar `/overlay/[slug]`;

carregar configuração;

conectar Realtime;

atualizar sem reload;

implementar visibilidade.

# Etapa 4 — Painel

criar `/painel/[slug]`;

preview;

controles de texto;

controles de visibilidade;

sincronização Realtime.

# Etapa 5 — Editor visual

X/Y;

largura/altura;

cores;

gradientes;

bordas independentes;

logo.

# Etapa 6 — Arquivos

upload;

Storage;

preview;

troca de logo;

remoção.

# Etapa 7 — Animações

entrada;

saída;

duração;

preview.

# Etapa 8 — Segurança e produção

autenticação;

RLS;

proteção do painel;

domínio;

subdomínio;

testes no OBS.

---

O sistema estará funcionando corretamente quando:

1. o OBS carregar a URL da overlay;

2. o fundo da página estiver transparente;

3. a lower aparecer corretamente;

4. um computador remoto abrir o painel;

5. alterar o texto atualizar a lower;

6. alterar a cor atualizar a lower;

7. mover um elemento atualizar a lower;

8. trocar a logo atualizar a lower;

9. ativar mostrar a lower;

10. desativar esconder a lower;

11. vários painéis visualizarem o mesmo estado;

12. alterações aparecerem em tempo real sem atualizar a página.

---

A arquitetura aprovada para o projeto é:

DOMÍNIO

│

▼

lower.seudominio.com

│

▼

NEXT.JS / VERCEL

┌───────────────┐

│               │

│ /painel/[id]  │

│ /overlay/[id] │

└───────┬───────┘

│

▼

SUPABASE CLOUD

┌───────────────┐

│ PostgreSQL    │

│ Realtime      │

│ Storage       │

│ Auth          │

└───────────────┘

▲

│

┌──────────────┼──────────────┐

│              │              │

▼              ▼              ▼

Painel PC A    Painel PC B        OBS

Browser

Source

# Tecnologias

Frontend:

Next.js + TypeScript

Hospedagem:

Vercel

Banco:

Supabase PostgreSQL

Tempo real:

Supabase Realtime

Arquivos:

Supabase Storage

Estilização:

CSS/Tailwind — decisão de implementação

Overlay:

HTML/CSS renderizado pelo navegador do OBS

# Recomendação final

Começar com **uma única overlay `ba-ao-vivo`**, usando o layout base fornecido. Primeiro construir a infraestrutura e a sincronização em tempo real; depois reproduzir o visual; em seguida construir o painel completo de edição.

O componente visual da lower deve ser único e reutilizado tanto na página do OBS quanto na prévia do painel. Essa decisão é fundamental para garantir que o preview e o resultado final sejam iguais.